## Slide 1: PM学习知识分享 需求管理
赵家志 2012年11月

## Slide 2: 目 录
学习目标
需求三要素
干系人分析
需求访谈
需求优先级
认识风险

## Slide 3
学习目标
掌握需求分析过程中的关键步骤
明确干系人实质
需求分析中针对不同层级用户采取不同
的沟通方式进行。
在需求分析过程中掌握其优先级
理解风险的概念及存在范围

## Slide 4
需求三要素
问题
Why
业务背景
Context
解决方案 What
1、澄清问题（表象原因，限制与范围）
2、了解背景
1）业务场景 2）业务术语 3）业务环境
3、建议并确定解决方案（问题解决+成本合适）

## Slide 5: 干系人分析
干系人：项目博弈中筹码持有人而不是筹码管理者
Stakeholder分析
    Stakeholder列表：
    筹码量分析—优先级
    Stakeholder档案：
    筹码付出—关注点
    需求跟踪：
    筹码获得—价值分析
1
2
3
评价者
使用者
出资人

## Slide 6: 干系人分析
影响度
兴趣度
高
低
低
高
保持沟通
关键玩家
尽力满足
最小努力

## Slide 7: 需求访谈
在需求分析过程中用户一般分为决策层、管理层、操作层等层级。
正金字塔（封闭----半封闭---开放），倒金字塔（开放---半封闭—封闭）。
对决策层用户的访谈一般采用正倒金字塔进行，正金字塔用于复杂问题，反之用于简单问题；对管理层访谈注重过程而非结果，谈利益，不谈立场，不谈活动，对操作层访谈不谈流程，可以采用头脑风暴的方式进行。
需求确认可以分儿置之：决策高层确认、流程管理层确认、活动操作层确认。

## Slide 8
需求优先级
8
业务价值
代码实现
高
低
难
易
低垂果实
高回报
投资机会
置之不理

## Slide 9: 需求优先级
基本型需求：顾客认为产品“必须有”的属性或功能全力以赴地满足
期望型需求：提供了更好，但并不是“必须”的尽力满足，力争超对手
兴奋型需求：提供给顾 客一些完全出乎意料的 产品属性或服务行为， 使顾客产生惊喜 争取实现，领先

## Slide 10: 认识风险
是一种不确定的事件和条件，一旦发生，会对至少一个项目目标造成影响，如范围、进度、成本和质量。
风险
机会与风险
得失量
概念/立项
组织/准备
实施
收尾
风险上升
时间

## Slide 11
认识风险
11
项目
技术类
外部类
组织类
项目管理
需求
技术
复杂性和界面
性能和可靠性
质量
分包商供应商
法规
市场
客户
天气
项目依赖关系
资源
资金
优先级
估算
规划
控制
沟通